附件1

泰州城区中小学（幼儿园）布点规划和建设情况汇总表（2021-2025年）修编

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别 | 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置轨数 | 建设形式 | 用地规模(平方米) | 建设年度 | 建设主体 | 备注 |
| 幼儿园 | 海陵区 | 1.机关幼儿园新园（已更名为梅兰幼儿园） | 南官河以东、青年南路以西、泰州海关以南、泰州供电公司以北 | 8 | 新建 | 10885 | 2021-2022 | 市教育局工管中心 | 建成 |
| 2.暮春幼儿园 | 莆田路以东、丰裕路以南、丰裕小区以北 | 4 | 新建 | 6069 | 2021-2022 | 小区配套园 | 在建 |
| 3.润泰幼儿园（已更名为润泰儿童活动中心） | 迎春小区以东、老东河以西、国投欧亚紫宸小区以南 | 4 | 新建 | 7736 | 2021-2022 | 建成 |
| 4.迎春幼儿园（已更名为迎春儿童活动中心） | 泰和路以东、鲍马河以南、迎春东路以北 | 4 | 新建 | 8100 | 2021-2022 | 建成 |
| 5.鑫福里幼儿园 | 金东路以东、京泰路以西、森园路以南、运河东路以北 | 4 | 新建 | 7300 | 2021-2022 | 建成 |
| 6.运河路幼儿园 | 春晖路以东、春申路（规划中）以西、运河路以南、七里横河以北 | 6 | 新建 | 11639 | 2023-2025 | 在建 |
| 7.春晖幼儿园 | 迎宾路以南、鲍马河以北、城东小学春晖校区东北角 | 4 | 新建 | 11196 | 2023-2025 | 海陵区 | 在建 |
| 医药高新区（高港区） | 1.明发（二期）幼儿园 | 扬子江北路以东、观五路以西、环港大道以南、解放东路以北 | 3 | 新建 | 5700 | 2021-2022 | 小区配套园 | 建成 |
| 2.柴墟幼儿园 | 建设巷路以东、扬子江南路以西、通扬路以南、柴墟路以北 | 5 | 新建 | 7675 | 2021 | 医药高新区（高港区） | 建成 |
| 3.枫雅幼儿园 | 文锦路以东、高港大道以西、马永路以南、国学路以北 | 3 | 新建 | 5122 | 2021 | 建成 |
| 4.高港实验幼儿园 | 扬子江北路以东、春城支路以西、春港东路以南、春城路以北 | 5 | 新建 | 8000 | 2021-2022 | 建成 |
| 5.王营幼儿园 | 王营路以东、高港大道以西、通港东路以南、蔡圩河以北 | 4 | 新建 | 6700 |  | 医药高新区（高港区） | 暂缓实施 |
| 6.观澜天境幼儿园 | 钟山路以东、栖霞山路以西、观澜天境小区以南、黄河路以北 | 3 | 新建 | 4300 | 2021-2022 | 小区配套园 | 建成 |
| 7.恒大华府幼儿园 | 栖霞山路与玄武湖路交叉路口东北角 | 3 | 新建 | 3000 | 2021-2022 | 在建 |
| 8.康辉幼儿园 | 大华锦绣小区西南角 | 5 | 新建 | 8835 | 2021-2022 | 建成 |
| 9.人民医院南侧幼儿园（暂用名） | 引凤路与周山河路交叉路口东北角 | 4 | 新建 | 7300 | 2021-2022 | 深业公司 | 建成 |
| 10.海军大道南侧幼儿园（暂用名） | 西周港路以东、东周港路以西、海军西路以南、海军南路以北 | 5 | 新建 | 8900 | 2021-2022 | 建成 |
| 11.塘湾中心幼儿园（已更名为塘湾幼儿园） | 塘湾泰白路15号西北方向原塘湾乡政府西侧 | 3 | 迁建 | 5700 | 2021-2022 | 医药高新区（高港区） | 建成 |
| 12.凤凰小学南校区北侧地块幼儿园（已更名为洪泽湖路幼儿园） | 鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定快速路以南、洪泽湖路以北 | 4 | 新建 | 6834 | 2022-2024 | 市教育局工管中心 | 在建 |
| 13.口岸幼儿园 | 向阳南路以东、向阳支路以南 | 3 | 重建 | 3200 | 2023-2024 | 医药高新区（高港区） | 新增 |
| 14.配套幼儿园1 | 通扬运河以东、凤凰东路以南、永定快速路以北（市动物园位置） | 6 | 新建 | 10567 |  | 交通产业集团 | 规划预留 |
| 15.配套幼儿园2 | 泰祥路以东、东环快速路以西、凤凰东路以南、永定快速路以北 | 6 | 新建 | 11074 |  | 城投集团 | 规划预留 |
| 小学 | 海陵区 | 1.泰州学院附属小学（已更名为泰州市城东中心小学济川校区） | 春晖路以东、纪庙路以西、兴业路以南、书香名邸以北 | 6 | 新建 | 39252 | 2021-2023 | 海陵区 | 建成 |
| 2.运河路小学 | 春晖路以东、春申路（规划中）以西、运河路以南、七里横河以北 | 6 | 新建 | 46704 | 2021-2023 | 在建 |
| 3.泰湖小学 | 九里桥路以东、金东路以西、森园路以南、运河东路以北 | 6 | 新建 | 45752 |  | 交通产业集团海陵区 | 暂缓实施 |
| 4.吴陵路小学（暂用名） | 吴陵南路与迎春西路交叉路口西北角 | 6 | 新建 |  |  |  | 已调整为海军中学新校区 |
| 5.城东小学鼓楼/迎春校区（已调整为泰州市城东中心小学鼓楼校区） | 泰州市城东中心小学鼓楼校区校内 | 6-8 | 改扩建 |  |  | 海陵区 | 暂缓实施 |
| 6.紫东学校小学部（拟更名为紫东小学） | 泰顺路以东、泰祥路以西、兴陵路以南、梅兰东路以北 | 6 | 新建 | 50400 |  | 暂缓实施 |
| 7.泰州实验学校 | 市教育局以东、凤凰河以西、王庄河以南、永泰路以北 | 6 | 改扩建 |  | 2021-2022 | 市教育局城投集团 | 建成 |
| 8.泰州市实验小学青年路校区 | 学校西侧和南侧 | 10 | 改扩建 |  | 2025- | 海陵区 | 新增 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别 | 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置轨数 | 建设形式 | 用地规模(平方米) | 建设年度 | 建设主体 | 备注 |
| 小学 | 医药高新区（高港区） | 1.高港实验小学东校区 | 王营路以东、高港大道以西、蔡圩河以南、春港东路以北 | 6 | 新建 | 38698 | 2021-2022 | 医药高新区（高港区） | 建成 |
| 2.高港实验小学 | 金港北路以东、高港大道以西、通港路以南、春港路以北 | 8 | 改扩建 | 5600 | 2021-2022 | 在建 |
| 3.鲍徐中心小学（已更名为鲍徐小学） | 吴陵南路以东、江洲南路以西、凤凰西路以南、周山河以北的区域内 | 8 | 改扩建 | 13200 |  | 暂缓实施 |
| 4.祥和小学（拟更名为寺巷小学） | 南官河以东、新口泰路以西、祥龙路以南、纬十路以北 | 6 | 新建 | 38698 | 2022-2024 | 保留 |
| 5.寺巷中心小学（拟更名为鹏举小学） | 南官河以东、鹏举路以西、海伦路以南、人民路以北的区域内 | 6 | 迁建 | 38698 |  | 医药高新区（高港区） | 暂缓实施 |
| 6.春风小学（暂用名） | 泰翔路以东、吴州南路以西、春风路以南、梅兰西路以北 | 8 | 新建 | 50000 | 2023-2025 | 保留 |
| 7.淮河路小学（拟更名为泰州实验学校教育集团淮河路小学） | 鼓楼南路以东、引凤南路以西、淮河路以南，站前路以北 | 10-12 | 新建 | 40000 | 2023-2025 | 市教育局深业公司 | 保留 |
| 8.凤凰小学南校区（已更名为泰州市凤凰小学教育集团洪泽湖路校区） | 鼓楼南路以东、凤凰河以西、洪泽湖路以南、太湖路以北 | 12-14 | 新建 | 41335 | 2021-2022 | 建成 |
| 9.永兴小学（暂用名） | 永兴路以南、汽车南站以北、青年南路以东、御园路以西 | 8-10 | 新建 | 41335 | 2025- | 市教育局工管中心 | 新增 |
| 10.田河小学 | 水岸路以南、景城路以东 | 3 | 迁建 | 20543 | 2023-2025 | 医药高新区（高港区） | 新增 |
| 11.规划小学 | 通扬运河以东、凤凰东路以南、永定快速路以北（市动物园位置） | 10 | 新建 | 53336 |  | 交通产业集团 | 规划预留 |
| 初中 | 海陵区 | 1.泰州市第二中学附属初中 | 校园内 | 20-22 | 改扩建 | 50069 | 2021-2022 | 海陵区 | 建成 |
| 2.时敏初级中学 | 市二中老校区 | 14-16 | 新建 | 41200 |  | 暂缓实施 |
| 3.紫东学校初中部（拟更名为紫东初级中学） | 泰顺路以东、泰祥路以西、兴陵路以南、梅兰东路以北 | 12-14 | 新建 | 52700 | 2023-2025 | 调整分期实施 |
| 4.育才初级中学（拟更名为泰州市第二中学附属初中新校区） | 金东路以东、京泰路以西、迎春东路以南、育才路以北 | 16 | 新建 | 60311 | 2023-2025 | 保留 |
| 5.春晖初级中学 | 春晖路以东、春兰路以西、东城河以南、梅兰东路以北 | 16 | 新建 | 53336 | 2021-2023 | 市教育局城投集团 | 在建 |
| 6.海军中学新校区 | 吴陵北路以西、规划西延的金田路以南、城西消防中队东北侧 | 12 | 迁建 | 50400 | 2024-2025 | 海陵区 | 新增 |
| 医药高新区（高港区） | 1.环溪初级中学 | 刁东中沟以东、东皋路以西、解放路以南、环溪路以北 | 6 | 新建 | 26000 | 2021 | 医药高新区（高港区） | 建成 |
| 2.高港实验学校（已更名为高港实验初级中学） | 金港北路以东、高港大道以西、通港路以南、春港路以北 | 8 | 迁建 | 34020 | 2023-2025 | 调整 |
| 3.明珠实验学校（已更名为鲍徐初级中学） | 吴州南路与高港路交叉路口 | 16 | 改扩建 | 13200 |  | 暂缓实施 |
| 4.寺巷初级中学 | 南官河以东、口泰路以西、海伦路以南、人民路以北的区域内 | 12 | 新建 | 52452 | 2022-2024 | 保留 |
| 5.淮河路初中（拟更名为江苏省泰州中学附属初级中学教育集团淮河路初级中学） | 栖霞山路以东、海陵南路以西、淮河路以南、站前路以北 | 10-12 | 新建 | 53336 | 2023-2025 | 市教育局深业公司 | 保留 |
| 6.田河初级中学 | 水岸路以南、景城路以东 | 2 | 迁建 | 28681 | 2023-2025 | 医药高新区（高港区） | 新增 |
| 7.凤凰初级中学 | 盛唐路以东、太湖路以南、周山河路以北（凤凰初级中学北侧） | 20 | 改扩建 | 33335 |  | 市教育局 | 规划预留 |
| 8.医药城实验初中 | 泰州第一外国语学校初中部 | 12 |  |  |  | 医药高新区（高港区） | 规划预留 |
| 高中阶段学校 | 海陵区 | 1.泰州市田家炳实验中学 | 江州北路以东、海润路以西、市田中以南、东林路以北 | 16 | 改扩建 | 7333 | 2021-2023 | 市教育局 | 在建 |
| 2.泰州市第二中学 | 校园内 | 20 | 改扩建 |  | 2024-2025 | 保留 |
| 3.泰州市民兴实验中学 | 校园内 | 18 | 改扩建 |  | 2025- | 民兴实验中学 | 调整 |
| 4.泰州机电高等职业技术学校 | 校园内 |  | 改扩建 |  | 2024-2025 | 市教育局 | 新增 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别 | 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置轨数 | 建设形式 | 用地规模(平方米) | 建设年度 | 建设主体 | 备注 |
| 高中阶段学校 | 医药高新区（高港区） | 1.江苏省高港中等专业学校 | 校园内 |  | 改扩建 | 62000 | 2021-2022 | 医药高新区（高港区） | 建成 |
| 2.泰州实验中学 | 口泰路以东、实验中学以西、河道以南、泰事达路以北 | 16-18 | 改扩建 | 22000 | 2022-2024 | 市教育局 | 保留 |
| 3.泰州市第三高级中学 | 扬子江北路以东、市三中以西、解放东路以南、校园路以北 | 16 | 改扩建 | 20000 | 2023-2025 | 保留 |
| 4.江苏省口岸中学 | 高港大道以东、新港大道以西、环港大道以南、河道以北 | 20 | 迁建 | 144340 | 2023-2025 | 医药高新区（高港区）市教育局 | 调整 |
| 5.海军高中 | 东风快速路以东、高铁枢纽片区附近 | 16-20 | 新建 | 133340 | 2025- | 市教育局 | 新增 |

附件2

泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划图（2021-2025年）修编